## Relatório de viabilidade do Let's Fun!

1. Introdução

O Let's Fun! deverá ser um aplicativo mobile e um site web, onde pessoas possam marcar eventos e cotar preços em estabelecimentos de entretenimento e lazer. O nicho de negócio que se deseja explorar não é novo, mas a forma como aproveitá-lo é o grande diferencial. Assim, busca-se agilizar o processo de criação de eventos de entretenimento e lazer.

2. Objetivo do documento

Este documento tem como objetivo apresentar ao solicitante do Let's Fun! um estudo de viabilidade que determine se vale a pena realizar o investimento de concepção deste app. O estudo avaliará as quatro óticas de viabilidade:

- Operacional, que busca responder se o software realmente vale a pena ser desenvolvido e se a solução proposta é viável do ponto de vista operacional;
- Técnica, que estuda se há recursos (equipamentos e conhecimento) já existentes ou que possam ser adquiridos, que possibilitem atender às especificações do software;
- Cronológica, que visa determinar um prazo de concepção e entrega do software, verificando se ele é realizável ou impeditivo;
- Econômica, que informará os valores necessários para construir o software, assim como o tempo estimado para o retorno do investimento.

3. Contexto

O Let's Fun! deverá ser um app mobile e um site web onde as pessoas possam criar eventos de entretenimento e/ou lazer. Seu principal objetivo é facilitar que usuários agendem encontros — para rever amigos dos tempos de escola, rever amigos do tempo da faculdade, happy hour, encontros com familiares, etc em estabelecimentos parceiros.

Ele possibilita a criação de eventos, em que se pode escolher:

1. Data e hora;
2. Local;
3. Convidados;
4. Tipo do evento;
5. Serviços agregados.

Relativo ao Local, é possível obter informações de determinados estabelecimentos, que têm uma parceria com o app. Assim, é possível validar datas, capacidade de receber as pessoas, os serviços solicitados, cardápios etc. Relativo aos Convidados, é necessário armazenar algumas informações sobre eles para que assim as devidas comunicações sejam enviadas.

4. Solução proposta

A concepção do app poderá ser realizada utilizando, para a versão web, back-end em linguagem Java com Spring Boot, e front-end em Angular; ou back-end em C# com .NET Core e front-end em React. Para a versão mobile deverão ser utilizadas as linguagens Swift para dispositivos iOS e Kotlin para dispositivos Android. O banco de dados deverá ser PortgreSql. A infraestrutura será hospedada na nuvem AWS da Amazon, em servidores linux. Inicialmente, será configurada apenas uma máquina com 16 GB de memória, um processador e 1 TB de armazenamento para o banco de dados.

As duas alternativas para a versão web serão avaliadas a seguir. Para a versão mobile, inevitavelmente o app deve ser concebido em ambas tecnologias para ser disponibilizado nas lojas virtuais, garantindo maior alcance de usuários. Por esse motivo, não é necessária uma avaliação comparativa para essa plataforma.

5. Viabilidade operacional

Esta análise de viabilidade visa apresentar o valor operacional agregado das propostas, ou seja, as características que cada uma delas possui. Os critérios do PIECES — Performance, Informação, Economia, Controle, Eficiência e Serviços — são utilizados para quantificar essas características.

A tabela a seguir mostra a aplicação do PIECES utilizando pesos (de 1 a 3) e notas (de 1 a 5), que auxiliam na avaliação. Os pesos representam a relevância de cada critério para o Let’s Fun!, enquanto as notas são atribuídas com base no que se espera da proposta analisada. Para o cálculo final, é utilizada uma média ponderada.

	Peso	Nota proposta Java	Nota proposta C#
Performance	3	5	4
Informação	3	5	5
Economia	2	4	4
Controle	1	4	3
Eficiência	1	4	4
Serviços	1	4	4

No critério Performance, a proposta em Java obteve a nota final 15 em comparação à nota 12 da proposta em C#. Isso ocorre porque, ao utilizarmos Java, temos à disposição tecnologias mais maduras para otimização de cache, o que melhora significativamente o tempo de resposta. Em Informação, ambas as propostas receberam a nota máxima, 15, pois conseguem fornecer adequadamente as informações desejadas.

Em Economia, novamente houve empate, já que ambas possuem custos semelhantes para disponibilização da versão web, incluindo hospedagem, licenças etc.

Em Controle, a proposta em Java obteve uma nova um pouco maior, pois possibilita o uso de um framework muito famoso e robusto para seguranças de aplicações web, o Spring Security.

Em Eficiência houve novamente empate, pois ambas receberam nota 4, já que oferecem meios semelhantes para automatizar processos de trabalho.

Por fim, em Serviços, mais um empate, uma vez que ambas entregam serviços com a mesma qualidade.

Ao final, as notas de cada uma são:

- Java: (15 + 15 + 8 + 4 + 4 + 4) / 11 = 4,55;
- C#: (12 + 15 + 8 + 3 + 4 + 4) / 11 = 4,18.

Nota-se que a proposta em Java tem uma leve vantagem na ótica Operacional. Isso se deve ao mercado de desenvolvimento adotar amplamente essa tecnologia.

6. Viabilidade técnica

Essa viabilidade avalia a qualidade técnica das propostas, além de verificar se as tecnologias apresentadas são as mais adequadas no que diz respeito a questões técnicas e de mercado. Ambas têm grande aceitação e oferecem uma ampla gama de recursos para a construção de softwares.

Contudo, Java obtém uma pequena vantagem por ser mais difundida no mercado. A quantidade de desenvolvedores que trabalham com essa linguagem é maior, o que, consequentemente, proporciona mais opções de suporte.

Dessa forma, vemos que, independentemente da escolha entre Java ou C#, tecnicamente ambas as propostas são sólidas e viáveis.

7. Viabilidade cronológica

Esta viabilidade avalia o tempo que cada proposta levará para ser concebida e determinar até que ponto isto pode impactar negativamente ao prazo desejado para a disponibilização do software.

Neste quesito, a proposta em C# é mais vantajosa por oferecer um ambiente de desenvolvimento totalmente integrado, ao contrário de Java, que é conhecido por ser um verdadeiro “quebra-cabeça” em termos de configuração. Assim, para o tamanho do software em questão, com C# estima-se um prazo de 1 ano e 1 mês, enquanto com Java seriam necessários 1 ano e 3 meses.

Porém, por se tratar de um software ainda não disponível no mercado, a pressa pela disponibilização não é necessária, pois não existe concorrência. Portanto, ambos os prazos são aceitáveis.

8. Viabilidade econômica

Esta viabilidade visa mensurar economicamente a relação entre custos e benefícios das propostas, para que seja possível identificar qual delas proporcionará mais benefícios em relação aos custos envolvidos. Inicialmente, será avaliada a proposta em Java e, em seguida, a proposta em C#.

8.1 Proposta Java

Com base no fato de que podemos contar com um desenvolvedor Java full stack, um desenvolvedor para Android/Kotlin e Swift, além de um líder de projeto — sendo todos responsáveis também pela documentação —, temos os seguintes gastos iniciais com a equipe de desenvolvimento:

	Salário(mensal)	1 ano
Desenvolvedor full stack pleno	R$ 5.500	R$ 66.000
Desenvolvedor Android/Swift pleno	R$ 6.000	R$ 72.000
Líder de projeto	R$ 8.000	R$ 96.000
Totais	R$ 19.500	R$ 234.000

Após o período de desenvolvimento, os seguintes custos operacionais são esperados:

	Valor	1 ano
Nuvem AWS	R$ 500	R$ 6.000
Marketing	R$ 3.000	R$ 36.000
Totais	R$ 3.500	R$ 42.000

Um intervalo de 2 anos é usado como referência, com uma taxa de desconto de 6%, que geralmente é similar à inflação.

- VP1 = 1 / (1 + 0.06)1 → VP1 = 0,94
- VP2 = 1 / (1 + 0.06)2 → VP2 = 0,89

	Ano 1	Ano 2	Ano 3
Custo de desenvolvimento	R$ 234.000
Custo de operação e manutenção		R$ 42.000	R$ 42.000
Fator de desconto	1%	0,94%	0,89%
Custos corrigidos	R$ 234.000	R$ 39.480	R$ 37.380
Custos acumulados	R$ 234.000	R$ 273.480	R$ 310.860
-	-	-	-
Benefício do *software*	R$ 190.000	R$ 190.000	R$ 190.000
Fator de desconto	1%	0,94%	0,89%
Benefícios corrigidos	R$ 190.000	R$ 178.600	R$ 169.100
Benefícios acumulados	R$ 190.000	R$ 368.600	R$ 537.700
-	-	-	-
Resultados acumulados	-R$ 44.000	R$ 95.120	R$ 226.840

A tabela anterior mostra que, a partir do segundo ano, o Let's Fun! feito com Java, começa a cobrir os custos de desenvolvimento, caso seja feito nesta linguagem. O período exato é:

      - FA = |Quantia começo do ano| / (Quantia fim do ano + |Quantia começo do ano|)

No caso: FA = 44000 / 44000 + 95120 → FA = 44000 / 139120 → FA = 0,32. Ou seja, com 2,32 anos, o que é aproximadamente 1 ano e 4 meses.

O ROI para esta proposta é:

      - ROI = Valor atual líquido / Custos totais

No caso: ROI = 226840 / 310860 → ROI = 72,97%

8.2 Proposta C#

Considerando que podemos contar com um desenvolvedor C# full stack, um desenvolvedor para Android e Swift, além de um líder de projeto — sendo todos responsáveis também pela documentação —, temos os seguintes gastos iniciais com a equipe de desenvolvimento:

	Salário(mensal)	1 ano
Desenvolvedor full stack pleno	R$ 6.300	R$ 75.600
Desenvolvedor Android/Swift pleno	R$ 6.000	R$ 72.000
Líder de projeto	R$ 8.000	R$ 96.000
Totais	R$ 20.300	R$ 243.600

Após o período de desenvolvimento, os seguintes custos operacionais são esperados:

	Valor	1 ano
Nuvem AWS	R$ 500	R$ 6.000
Marketing	R$ 3.000	R$ 36.000
Totais	R$ 3.500	R$ 42.000

Um intervalo de 2 anos é usado como referência, com uma taxa de desconto de 6%, que geralmente é similar à inflação.

- VP1 = 1 / (1 + 0.06)1 → VP1 = 0,94
- VP2 = 1 / (1 + 0.06)2 → VP2 = 0,89

	Ano 1	Ano 2	Ano 3
Custo de desenvolvimento	R$ 243.600
Custo de operação e manutenção		R$ 42.600	R$ 42.600
Fator de desconto	1%	0,94%	0,89%
Custos corrigidos	R$ 243.600	R$ 40.044	R$ 37.914
Custos acumulados	R$ 243.600	R$ 283.644	R$ 321.558
-	-	-	-
Benefício do *software*	R$ 190.000	R$ 190.000	R$ 190.000
Fator de desconto	1%	0,94%	0,89%
Benefícios corrigidos	R$ 190.000	R$ 178.600	R$ 169.100
Benefícios acumulados	R$ 190.000	R$ 368.600	R$ 537.700
-	-	-	-
Resultados acumulados	-R$ 53.600	R$ 84.956	R$ 216.142

A tabela anterior mostra que, a partir do segundo ano, o Let’s Fun! desenvolvido em C# começa a cobrir seus custos de desenvolvimento. O período exato é:

      - FA = |Quantia começo do ano| / (Quantia fim do ano + |Quantia começo do ano|)

No caso: FA = 53600 / 53600 + 84956 → FA = 53600 / 138556 → FA = 0,39. Ou seja, com 2,39 anos, o que é aproximadamente 1 ano e 5 meses.

O ROI para essa proposta é:

      - ROI = Valor atual líquido / Custos totais

No caso: ROI = 216142/321558 → ROI = 67,21%

9. Resumo de propostas

A tabela que segue sumariza os resultados das duas propostas:

	Proposta Java	Proposta C#
Investimento de desenvolvimento	R$ 234.000	R$ 243.600
ROI	72,97%	67,21%
Payback em anos	2,32	2,39

Na tabela anterior, verifica-se que a proposta em Java é a melhor opção, pois apresenta um custo de desenvolvimento menor, um ROI mais alto e um retorno mais rápido.

10. Conclusão

Ao final da avaliação de cada viabilidade, a tabela da sequência apresenta os resultados obtidos:

Viabilidade	Proposta C#	Proposta Java
Operacional		X
Técnica	X	X
Cronológica	X
Econômica		X

Nota-se que a proposta de construir o Let's Fun! em Java apresenta resultados superiores em relação à implementação em C#. Diante disso, recomenda-se a adoção dessa tecnologia para o desenvolvimento do projeto.